UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA DE INFORMÁTICA

Ingeniería de Software II

2026-02:

TEMA:

Plan de Proyecto

Estudiantes:

Angeida Reyes Estévez (100630769)

Eddy Rafael Rodríguez Osoria (100668622)

José A. Minaya Sánchez (100654987)

Marlon Franciso González (100598322)

Reymi Mercado Landeta (100603530)

Maestro:

José Ariel Pereyra Francisco

República Dominicana

28 de septiembre de 2026

Índice

Historial de Revisiones	3

1. Introducción	3

1.1 Propósito	3

1.2 Alcance del Proyecto	3

1.3 Entregables del Proyecto	3

2. Vista General del Proyecto	3

2.1 Objetivos del Proyecto	3

2.2 Suposiciones y Restricciones	3

3. Organización del Proyecto	4

3.1 Modelo de Proceso	4

3.2 Participantes en el Proyecto	4

3.3 Roles y Responsabilidades	4

4. Gestión del Proceso	4

4.1 Estimaciones del Proyecto	4

4.2 Plan del Proyecto	4

4.2.1 Plan de las Fases	4

4.3 Seguimiento y Control del Proyecto	4

# Historial de Revisiones

# 1. Introducción

El presente documento constituye el Plan de Proyecto del Sistema de Gestión de Cooperativa de Ahorros y Préstamos, desarrollado en el marco de la asignatura Ingeniería de Software II, período académico 2026-02, de la Escuela de Informática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Su finalidad es establecer la base de planificación sobre la cual el equipo organizará, ejecutará y controlará el desarrollo del sistema.

Las cooperativas de ahorros y préstamos manejan procesos como el registro de socios, las cuentas de ahorro, el otorgamiento y seguimiento de préstamos, y los pagos y movimientos de caja. Cuando estos procesos se llevan de forma manual o dispersa, aumentan los errores, se pierde trazabilidad y se dificulta la consulta de información. El sistema propuesto busca centralizar y automatizar esta gestión mediante una aplicación web segura, accesible y de fácil uso para administradores, cajeros y socios.

El proyecto seguirá el proceso RUP (Rational Unified Process) en su configuración académica, con énfasis en las fases de Inicio y Elaboración, y se desarrollará con React y Vite en el frontend, Node.js y Express en el backend, y PostgreSQL mediante Sequelize como base de datos.

## 1.1 Propósito

El propósito de este Plan de Proyecto es definir de manera clara y organizada cómo se llevará a cabo el desarrollo del Sistema de Gestión de Cooperativa de Ahorros y Préstamos. Para ello, el documento describe los objetivos, las suposiciones y restricciones, la organización del equipo, el modelo de proceso, las estimaciones de tiempo, esfuerzo y presupuesto, y los mecanismos de seguimiento y control.

Este documento está dirigido a los integrantes del equipo de desarrollo, quienes lo utilizarán como guía de trabajo y referencia para la toma de decisiones, y al docente de la asignatura, quien lo empleará para evaluar la planificación y el avance del proyecto. También servirá como referencia para cualquier parte interesada en conocer el alcance, la forma de trabajo y los compromisos asumidos.

## 1.2 Alcance del Proyecto

El proyecto abarca el análisis, diseño y desarrollo de un sistema web para la gestión de una cooperativa de ahorros y préstamos, que incluye, entre otros aspectos:

- Gestión de usuarios y roles (administradores, cajeros y socios), con autenticación y control de acceso mediante JSON Web Tokens.

- Administración de socios y de sus cuentas de ahorro.

- Gestión de solicitudes, aprobación, desembolso y seguimiento de préstamos.

- Registro y control de pagos, depósitos y demás transacciones.

- Consulta de información y generación de reportes para la toma de decisiones.

- Persistencia de los datos en una base de datos relacional PostgreSQL con integridad referencial.

El desarrollo se ejecutará en un período de 13 semanas (septiembre–diciembre 2026), con un esfuerzo estimado de 400 horas-persona y un presupuesto estimado de RD$ 180,000.00, y se apoyará en 12 casos de uso de mediana y alta complejidad (CU1–CU12).

Quedan fuera del alcance aquellos elementos que no forman parte de la gestión descrita, tales como aplicaciones móviles nativas, integraciones con entidades bancarias externas o pasarelas de pago, y la operación y el soporte del sistema una vez concluido el período académico.

## 1.3 Entregables del Proyecto

1.3 Entregables del Proyecto

Como resultado del proyecto, el equipo entregará los siguientes productos:

| N.º | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plan de Proyecto | El presente documento, con su planificación, roles, estimaciones y seguimiento. |
| 2 | Especificación de requisitos y casos de uso | Documentación de los requisitos funcionales y no funcionales y de los 12 casos de uso (CU1–CU12). |
| 3 | Modelo de datos | Diseño de la base de datos relacional de 18 tablas con su integridad referencial. |
| 4 | Documento de arquitectura y diseño | Descripción de la arquitectura del sistema y de los diagramas de análisis y diseño. |
| 5 | Prototipo de arquitectura / sistema funcional | Frontend, backend y base de datos integrados, con las funcionalidades priorizadas. |
| 6 | Repositorio de código fuente | Código versionado en GitHub siguiendo el flujo de trabajo GitFlow. |
| 7 | Plan y evidencias de pruebas | Casos de prueba y resultados de la validación del sistema. |
| 8 | Manual de usuario y documentación técnica | Guía de uso para los usuarios finales y guía de instalación y despliegue. |

# 2. Vista General del Proyecto

## 2.1 Objetivos del Proyecto

## 2.2 Suposiciones y Restricciones

Suposiciones:

- El cliente dispondrá de un servidor web con soporte Node.js + Express, dotenv, cors para el despliegue del sistema.

- Los usuarios finales (administradores, cajero, socios) contarán con acceso a Internet y un navegador moderno actualizado.

- El equipo dispondrá de equipos de desarrollo con PostgreSQL vía Sequelize instalado y acceso a GitHub durante todo el período del proyecto.

Restricciones:

- Restricción temporal: el proyecto debe completarse en 3 meses (septiembre–diciembre 2026) en el marco del período académico 2026-02.

- Restricción de personal: el equipo está conformado por 5 estudiantes con disponibilidad parcial (horas académicas).

- Restricción de presupuesto: presupuesto estimado de RD$ 180,000.00 para desarrollo, hosting y herramientas.

- Restricción tecnológica: el sistema se desarrollará con los siguientes puntos:

- Frontend: React + Vite, React Router, Axios

- Backend: Node.js + Express, dotenv, cors

- Base de datos: PostgreSQL vía Sequelize

- Seguridad: JSON Web Tokens (jsonwebtoken), bcryptjs, express-validator

- Desarrollo: nodemon

- Restricción de alcance:

# 3. Organización del Proyecto

## 3.1 Modelo de Proceso

El proyecto Sistema de Gestión de Cooperativa de Ahorros y Préstamos utiliza el proceso RUP (Rational Unified Process) en su configuración académica, con énfasis en las fases de Inicio y Elaboración. El proceso es iterativo e incremental: todas las disciplinas de desarrollo se ejecutan en paralelo a lo largo de las fases, con distinto nivel de énfasis en cada una.

Las disciplinas principales son: Modelado del Negocio, Requisitos, Análisis y Diseño, Implementación, Pruebas, Despliegue, Gestión de Configuración y Cambios, Gestión del Proyecto y Ambiente.

El modelo de proceso sigue la distribución de énfasis estándar de RUP: Inicio (énfasis en Modelado del Negocio y Requisitos), Elaboración (Análisis/Diseño y prototipo de arquitectura), Construcción (Implementación y Pruebas) y Transición (Despliegue y capacitación).

## 3.2 Participantes en el Proyecto

Desarrolladores del Back-End:

- Jose Anniel Minaya Sanchez

- Eddy Rafael Rodriguez Osoria

Desarrolladores del Front-End:

- Marlon Francisco Gonzalez

- Reymi Mercado Landeta

- Angeida Reyes Estevez

Coordinador del GitFlow:

- Eddy Rafael Rodriguez Osoria

## 3.3 Roles y Responsabilidades

A continuación, se describen las principales responsabilidades de cada puesto en el equipo durante las fases del proyecto:

| Puesto / Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Desarrollador Back-End | Desarrollo de la lógica de negocio y servicios del sistema. Gestión de la base de datos y desarrollo de APIs. Implementación de validaciones, seguridad y procesamiento de datos. |
| Desarrollador Front-End | Desarrollo de la interfaz de usuario y componentes visuales del sistema. Implementación de la navegación y funcionalidades del lado del cliente. Integración con los servicios y APIs del Back-End. |
| Coordinador GitFlow | Gestión de repositorio Git/GitHub. Control de versiones con GitFlow. Coordinación entre las líneas de trabajo y resolución de conflictos de integración. |

# 4. Gestión del Proceso

## 4.1 Estimaciones del Proyecto

Las estimaciones del proyecto se detallan a continuación:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Presupuesto estimado total | RD$ 180,000.00 |
| Duración total del proyecto | 13 semanas (3 meses: septiembre – diciembre 2026) |
| Tamaño del equipo | 5 personas (roles: Desarrollares Back-End, Desarrolladores Front-End, Coordinador GitFlow) |
| Número de módulos del sistema | 14 módulos funcionales (M01–M13) |
| Número de tablas en la BD | 18 tablas relacionales con integridad referencial completa |
| Número de casos de uso | 12 casos de uso de mediana y alta complejidad (CU1–CU12) |
| Esfuerzo total estimado | 400 horas-persona distribuidas en las 4 fases RUP |

## 4.2 Plan del Proyecto

### 4.2.1 Plan de las Fases

Para desarrollar el Sistema de Gestión de Cooperativa de Ahorros y Préstamos, el proyecto se dividirá en varias fases. Cada fase tendrá objetivos específicos y permitirá obtener resultados que servirán como base para la siguiente etapa.

## Fase 1. Inicio y planificación

Actividades principales:

- Definir el problema que se desea solucionar.

- Establecer los objetivos generales y específicos.

- Definir el alcance del sistema.

- Identificar los integrantes del equipo.

- Distribuir las responsabilidades.

- Elaborar el cronograma inicial.

- Identificar los recursos necesarios.

Resultado esperado: Documento inicial del proyecto con los objetivos, alcance, equipo de trabajo y planificación general.

## Fase 2. Levantamiento y análisis de requisitos

Actividades principales:

- Identificar los usuarios del sistema.

- Analizar los procesos actuales de la cooperativa.

- Identificar los requisitos funcionales y no funcionales.

- Definir las operaciones relacionadas con socios y cuentas.

- Analizar el proceso de préstamos.

- Definir el proceso de pagos y control de mora.

- Establecer los permisos de cada tipo de usuario.

- Definir los reportes necesarios.

Resultado esperado: Documento de requisitos del sistema con las funcionalidades y condiciones que deberá cumplir.

## Fase 3. Análisis y diseño del sistema

Actividades principales:

- Diseñar la arquitectura del sistema.

- Elaborar diagramas de casos de uso.

- Elaborar diagramas de clases.

- Diseñar los flujos de los principales procesos.

- Diseñar la base de datos.

- Definir las tablas, relaciones y restricciones.

- Diseñar las interfaces principales.

- Definir los roles y permisos.

Resultado esperado: Diseño general del sistema, incluyendo arquitectura, base de datos, diagramas e interfaces.

## Fase 4. Desarrollo e implementación

Actividades principales:

- Crear la base de datos.

- Desarrollar el módulo de usuarios y roles.

- Desarrollar el módulo de socios.

- Desarrollar las cuentas de ahorro.

- Implementar depósitos y retiros.

- Desarrollar las solicitudes y evaluaciones de préstamos.

- Implementar aprobación y desembolso.

- Desarrollar el control de cuotas e intereses.

- Implementar el registro de pagos.

- Implementar el control de mora.

- Desarrollar la auditoría.

- Crear los reportes.

- Integrar todos los módulos.

Resultado esperado: Primera versión funcional del sistema con los principales módulos implementados.

## Fase 5. Pruebas y corrección

Actividades principales:

- Realizar pruebas de cada módulo.

- Realizar pruebas de integración.

- Verificar los cálculos de intereses y cuotas.

- Comprobar el registro de depósitos y retiros.

- Verificar el proceso completo de préstamos.

- Comprobar los permisos de los usuarios.

- Revisar los registros de auditoría.

- Detectar y corregir errores.

- Realizar pruebas con datos de ejemplo.

Resultado esperado: Sistema probado y con los errores encontrados corregidos.

## Fase 6. Implementación y documentación

Actividades principales:

- Preparar la versión final del sistema.

- Configurar el entorno de ejecución.

- Crear usuarios de prueba.

- Elaborar el manual de usuario.

- Documentar la base de datos.

- Documentar las funcionalidades principales.

- Preparar la presentación del proyecto.

- Realizar una demostración general del sistema.

Resultado esperado: Sistema final funcionando y documentación completa del proyecto.

## Resumen de las fases

| Fase | Actividad principal | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicio y planificación | Plan inicial del proyecto |
| 2 | Análisis de requisitos | Requisitos definidos |
| 3 | Diseño | Arquitectura, BD, diagramas e interfaces |
| 4 | Desarrollo | Sistema funcional |
| 5 | Pruebas | Sistema corregido y validado |
| 6 | Implementación y documentación | Versión final y documentación |

Este orden permitirá que el equipo avance de forma organizada, evitando comenzar la programación sin conocer previamente las necesidades del sistema y la estructura que tendrá.

## 4.3 Seguimiento y Control del Proyecto

El seguimiento y control del proyecto será necesario para comprobar que las actividades planificadas se estén realizando correctamente y dentro del tiempo establecido. Esta actividad permitirá al grupo conocer el estado real del proyecto, detectar problemas a tiempo y realizar los ajustes necesarios.

El seguimiento se realizará durante todas las fases del desarrollo y no solamente al finalizar el sistema. De esta manera, cualquier retraso, error o dificultad podrá ser atendido antes de que afecte las siguientes etapas.

## Seguimiento de las actividades

El equipo llevará un control de las tareas asignadas a cada integrante. Para esto se podrá utilizar una tabla de seguimiento donde se indique la actividad, responsable, fecha prevista, estado y observaciones.

| Actividad | Responsable | Fecha prevista | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de requisitos | Analista | Semana 1 | Pendiente/En proceso/Completada | - |
| Diseño de base de datos | BD | Semana 2 | Pendiente/En proceso/Completada | - |
| Diseño de interfaces | Diseñador | Semana 2 | Pendiente/En proceso/Completada | - |
| Desarrollo de socios | Desarrollo | Semana 3 | Pendiente/En proceso/Completada | - |
| Desarrollo de préstamos | Desarrollo | Semana 4 | Pendiente/En proceso/Completada | - |
| Desarrollo de pagos y mora | Desarrollo | Semana 5 | Pendiente/En proceso/Completada | - |
| Pruebas | QA | Semana 6 | Pendiente/En proceso/Completada | - |
| Documentación final | Todo el equipo | Semana 7 | Pendiente/En proceso/Completada | - |

Las fechas podrán modificarse de acuerdo con el avance real del proyecto.

## Reuniones de seguimiento

El grupo realizará reuniones periódicas para revisar el avance. En estas reuniones cada integrante informará:

- Qué actividades realizó.

- Qué actividades tiene pendientes.

- Qué dificultades encontró.

- Si necesita apoyo de otro integrante.

- Qué actividades realizará posteriormente.

Las reuniones permitirán mantener una comunicación constante y evitar que un problema permanezca sin solución durante mucho tiempo.

## Control del alcance

Se verificará que las funcionalidades desarrolladas correspondan con los requisitos definidos inicialmente. Si durante el proyecto se propone agregar una nueva función, el grupo deberá analizar si realmente es necesaria y si puede incorporarse sin afectar el tiempo y los recursos disponibles.

Entre las funcionalidades principales que deberán mantenerse bajo control se encuentran:

- Socios.

- Cuentas de ahorro.

- Depósitos y retiros.

- Préstamos.

- Evaluación y aprobación.

- Desembolso.

- Cuotas e intereses.

- Pagos.

- Mora.

- Usuarios y roles.

- Auditoría.

- Reportes.

Esto ayudará a evitar que el proyecto crezca de manera descontrolada y termine afectando los objetivos establecidos.

## Control de calidad

Para garantizar la calidad del sistema se realizarán pruebas durante y después del desarrollo. No se esperará hasta el final para buscar errores, sino que cada módulo será revisado a medida que sea desarrollado.

Se verificará principalmente:

- Que los datos se guarden correctamente.

- Que las operaciones de depósitos y retiros sean registradas.

- Que los cálculos de intereses y cuotas sean correctos.

- Que los préstamos sigan el flujo establecido.

- Que los pagos actualicen correctamente el balance.

- Que las cuotas vencidas sean identificadas como mora.

- Que cada usuario tenga solamente los permisos correspondientes.

- Que las acciones importantes queden registradas en la auditoría.

- Que los reportes presenten información correcta.

## Control de riesgos

Durante el desarrollo pueden presentarse situaciones que afecten el proyecto. Por esta razón, el equipo deberá identificar y controlar los principales riesgos.

| Riesgo | Posible efecto | Medida de control |
| --- | --- | --- |
| Retraso de un integrante | Retraso en las tareas | Distribuir responsabilidades y revisar avances |
| Pérdida de código | Pérdida de trabajo | Utilizar control de versiones y copias de seguridad |
| Errores en la base de datos | Información incorrecta | Realizar pruebas y respaldos |
| Cambios constantes en los requisitos | Aumento del tiempo de desarrollo | Revisar y aprobar los cambios antes de implementarlos |
| Problemas de integración | Módulos que no funcionan correctamente juntos | Realizar pruebas de integración |
| Falta de comunicación | Tareas duplicadas o incompletas | Realizar reuniones periódicas |
| Errores en cálculos financieros | Información incorrecta de préstamos o pagos | Realizar pruebas con diferentes casos |

## Control de cambios

Cualquier cambio importante que se quiera realizar en el sistema será evaluado por el equipo antes de ser implementado. Se analizará qué parte del sistema afecta, cuánto tiempo puede tomar y si existe algún riesgo de generar nuevos errores.

Los cambios aprobados deberán quedar registrados para mantener una referencia de las modificaciones realizadas durante el desarrollo.

## Indicadores de seguimiento

Para conocer el avance del proyecto se podrán utilizar algunos indicadores sencillos:

- Porcentaje de tareas completadas.

- Cantidad de módulos desarrollados.

- Cantidad de errores encontrados y corregidos.

- Cantidad de requisitos implementados.

- Cumplimiento de las fechas establecidas.

- Estado general de cada fase.

Estos indicadores permitirán al grupo saber si el proyecto avanza de acuerdo con lo planificado o si es necesario realizar ajustes.

## Cierre del seguimiento

Al finalizar cada fase se realizará una revisión para comprobar que los objetivos correspondientes hayan sido cumplidos antes de pasar a la siguiente. Al finalizar el proyecto se realizará una revisión general del sistema, verificando que las funcionalidades principales estén implementadas, probadas y documentadas.

De esta manera, el seguimiento y control permitirá que el desarrollo del Sistema de Gestión de Cooperativa de Ahorros y Préstamos se mantenga organizado y que el grupo pueda reaccionar a tiempo ante cualquier dificultad que aparezca durante el proyecto.